KLASA: 406-02-05/18-361

URBROJ: 2117-05/18-03

Dubrovnik, 30.10.2018.

POZIV NA DOSTAVU PONUDE

Naručitelj:

Javna ustanova ''Rezervat Lokrum'', Od Bosanke 4, 20 000 Dubrovnik, OIB: 09038784691

Predmet nabave:

Speleološko istraživanje i izrada topografskog nacrta i 3D modela speleološkog objekta – lokaliteta Mrtvo more na otoku Lokrumu

Evidencijski broj nabave: 2.17/2018

Procijenjena vrijednost nabave: 28.000,00 kuna

Tehničke specifikacije predmeta nabave i uvjeti sposobnosti navedeni su u Projektnom zadatku i Troškovniku koji su sastavni dio ovog Poziva na dostavu ponude (Prilog 1.)

Uvjeti nabave:

- Način izvršenja:  Ugovor

- Rok izvršenja: Predviđeni početak izvršenja usluge je 01.12.2018. a završetak najkasnije do 31.01.2019.

- Rok valjanosti ponude: 30 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda

- Mjesto izvršenja: otok Lokrum, Dubrovnik

- Rok, način i uvjeti plaćanja: plaćanje će se izvršiti nakon izvršene usluge, u roku od 15 dana od primitka računa, računi se ispostavljaju na adresu Naručitelja

- Cijena ponude: u cijenu ponude (bez PDV-a) uračunavaju se svi troškovi i popusti ponuditelja. Cijena ponude se treba iskazati redom: cijena ponude bez PDV-a, iznos PDV-a, cijena ponude sa PDV-om

- Kriterij odabira ponude: najniža cijena

Dokazi sposobnosti:

- Popis ugovora o obavljenim uslugama, istim ili sličnim predmetu nabave, izvršenih u godini u kojoj je započeo postupak nabave i tijekom 5 godina koje prethode toj godini, a koji uključuje najmanje jednu potpisanu i ovjerenu potvrdu druge ugovorne strane o uredno izvršenoj usluzi izrade topografskog nacrta i 3D modela speleološkog objekta u zaštićenom području i najmanje jednu potpisanu i ovjerenu potvrdu druge ugovorne strane o uredno izvršenoj usluzi provedbe istraživanja i monitoringa speleološkog objekta u zaštićenom području

Sastavni dijelovi ponude:

Ponuda treba sadržavati:

- Ponudu ispunjenu i potpisanu od strane ponuditelja

- Troškovnik (Specifikaciju  predmeta nabave) ispunjen i potpisan od strane ponuditelja

- Traženi dokazi sposobnosti

- Životopis voditelja projekta

Način dostave ponude:

- Rok za dostavu ponude: 5 (pet) dana

- Način dostave ponude: e-mailom na adresu:  maja@lokrum.hr i sdragojevic@lokrum.hr

Ostalo:

- Osobe za obavijesti u vezi predmeta nabave:

Marija Crnčević, e-mail: strucnivoditelj@lokrum.hr mob:0994394294

Maja Martić, e-mail: maja@lokrum.hr  tel: (020) 805390

- Odgovorna osoba:

Ivica Grilec, ravnatelj, e-mail: ravnatelj@lokrum.hr

Prilog 1.

Predmet: Tehnička specifikacija i troškovnik predmeta nabave Speleološko istraživanje i izrada topografskog nacrta i 3D modela speleološkog objekta - lokaliteta Mrtvo more na otoku Lokrumu

Opis predmeta nabave: Speleološko istraživanje i izrada topografskog nacrta i 3D modela speleološkog objekta - lokaliteta Mrtvo more na otoku Lokrumu

Opis lokacije:

Lokalitet Mrtvo more na otoku Lokrumu, Dubrovnik, sa svojim jamskim otvorom i kanalom koji povezuje morsko jezero s otvorenim morem je stanišni tip Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje (Natura šifra 8330) sukladno Uredbi o ekološkoj mreži.

Ciljevi:

Cilj je izrada topografskog nacrta lokaliteta Mrtvo more na otoku Lokrumu, Dubrovnik, na temelju speleološkog i speleo-ronilačkog istraživanja terena, izrada 3D modela speleološkog objekta - lokaliteta Mrtvo more na otoku Lokrumu, izrada foto i video dokumentacije predmetnog objekta u podmorju i nadzemlju te izrada Elaborata sa smjernicama za upravljanje objektom

PROJEKTNE AKTIVNOSTI:

Tijekom terenskog rada na otoku Lokrumu, na lokalitetu Mrtvo more i na temelju rezultata predmetnih aktivnosti potrebno je obaviti sljedeće:

- Izrada detaljnog topografskog nacrta speleološkog objekta (nadzemnog i podmorskog) i pripadajućeg lokaliteta morskog jezera Mrtvo more

- Određivanje precizne lokacije ulaza u speleološki objekt potrebno je odrediti GPS uređajem

- izrada raznih kartografskih podloga za potrebe završnog elaborata

- topografsko snimanje lokaliteta Mrtvo more, špilje i njenog nadzemlja obaviti in situ u mjerilu M1:200. Mjerenja je potrebno obaviti s preciznošću od 0,5°, 50 metarskom mjernom vrpcom s izmjerom na decimetar, dok je mjerne točke poligonskog vlaka i visine kanala potrebno mjeriti laserskim daljinomjerom centimetarskom preciznošću

- potrebno je izraditi nacrt za samu špilju, njen potopljeni morski dio i nadzemni dio terena iznad špilje, te nacrt pripadajućeg lokaliteta – morskog jezera Mrtvo more u mjerilu M1:200

- Izrada i digitalizacija detaljnog topografskog nacrta lokaliteta, nadzemnog i podmorskog dijela speleološkog objekta i pripadajućeg lokaliteta morskog jezera Mrtvo more

- Izrada 3D modela speleološkog objekta (nadzemnog i podmorskog) i pripadajućeg lokaliteta morskog jezera Mrtvo more

3. Evidencija potencijalnog otpada iz mora uključujući i minsko-eksplozivna sredstva (MES)  te evidencija ostalih antropogenih utjecaja

- U slučaju evidentiranja otpada iz mora uključujući i minsko-eksplozivna sredstva (MES) ili evidentiranja ostalih antropogenih utjecaja Izvođač je dužan neodgodivo izvijestiti JU Rezervat Lokrum o ovom nalazu kako bi ustanova čim prije poduzela odgovarajuće mjere sukladno zakonskim propisima

4. Izrada foto i video dokumentacije

- izrada foto i video dokumentacije lokaliteta Mrtvo more što uključuje sljedeće: speleološki objekt s ulazima, nadzemna i podzemna špiljska i podmorska staništa, proces istraživanja, makro fotografije pojedinih organizama, eventualni nalazi otpada iz mora uključujući MES, eventualne utvrđene promjene i devastacije, a posebno antropogeni utjecaji.

5. Izrada Završnog Elaborata

- nakon provedenog terenskog rada i istraživanja izradit će se završni Elaborat u kojem će biti navedeno sljedeće:

• Pregled istraživanja s datumima, popisom istraživača i provedenim aktivnostima

• Kartografske podloge

• Detaljni digitalizirani topografski nacrti

- Opis istraživanog područja

• Prijedlozi za sanaciju, zaštitu, promociju, daljnji monitoring, postavljanje trajnih mjernih sondi, postavljanje zaštitnih tabli i druge aktivnosti

• Fotografije istraživanja, speleološkog objekta  te živih organizama

• Popis literature

Svi rezultati uključujući detaljni topografski nacrt speleološkog objekta (nadzemnog i podmorskog) i pripadajućeg lokaliteta morskog jezera Mrtvo more, 3D model speleološkog objekta - lokaliteta Mrtvo more, podaci o potencijalnom otpadu iz mora uključujući i MES te evidencija ostalih antropogenih utjecaja, foto i video dokumentacija i završni elaborat moraju biti dostavljeni u digitalnom obliku.

Procijenjena vrijednost nabave: 28.000,00 kuna bez PDV-a.

Vrsta ugovora o nabavi:

Ugovor o pružanju usluge. Ugovor se sklapa na rok do 31. siječnja 2019. godine.

## Mjesto i rok pružanja usluge

Mjesto pružanja usluge je Otok Lokrum, lokalitet Mrtvo more.

Početak pružanja usluge je odmah po potpisivanju ugovora o nabavi usluge, a rok izvršenja je najkasnije do 31. siječnja 2019.

UVJETI SPOSOBNOSTI

Popis ugovora o obavljenim uslugama izvršenih u godini u kojoj je započeo postupak nabave i tijekom pet godina koje prethode toj godini.

Popis ugovora sadrži predmet ugovora, datum pružene usluge i naziv druge ugovorne strane. Popis kao dokaz o uredno pruženoj usluzi sadrži ili mu se prilaže potvrda potpisana ili izdana od naručitelja; potrebno je dostaviti barem jednu ovjerenu i potpisanu potvrdu druge ugovorne strane o uredno izvršenoj usluzi izrade topografskog nacrta i 3D modela speleološkog objekta u zaštićenom području sukladno Zakonu o zaštiti prirode (NN 80/13 i 15/18) i  barem jednu ovjerenu i potpisanu potvrdu druge ugovorne strane o uredno izvršenoj usluzi provedbe istraživanja i monitoringa speleološkog objekta u zaštićenom području sukladno Zakonu o zaštiti prirode (NN 80/13 i 15/18).

Ugovori iz popisa koji ponuditelji prilažu moraju biti u vezi s predmetom nabave na način da se isti odnose na pružanje iste ili slične usluge kao i one koja se traži u ovom postupku nabave.

Iz priloženih dokumenata mora biti vidljivo da je ponuditelj sudjelovao u izradi topografskih nacrta speleoloških objekata te u izradi 3D modela speleoloških objekata.

Životopis voditelja projekta

Potrebno je dostaviti životopis voditelja projekta.

UVJETI ZAŠTITE PRIRODE, ZAŠTITE KULTURNE BAŠTINE I SIGURNOST POSJETITELJA:

- sve aktivnosti potrebno je provoditi na način da ne ometaju posjetitelje i redovite aktivnosti Ustanove u Rezervatu,

- na otoku je dozvoljeno boraviti samo tijekom vremena koje Ustanova određuje

- Tijekom obavljanja aktivnosti u području posebnog rezervata šumske vegetacije Otok Lokrum potrebno je postupati sukladno Zakonu o zaštiti prirode, a posebno  je zabranjeno:

- odlaganje svih vrsta otpada izvan za to predviđenih mjesta,

- nasipanje ili betoniranje obale, mora i speleoloških objekata,

- oštećivanje svih dijelova stabala i biljaka

- zadiranje u tlo (npr. kopanje i betoniranje) kojim se uništava, ugrožava ili oštećuje stanište,

- rastjerivanje, proganjanje, uznemiravanje, hvatanje, ozljeđivanje, ubijanje i hranjenje životinjskih vrsta,

- nošenje i korištenje vatrenog oružja, kao i drugih sredstava pogodnih za lov (luk i strijele, klopke, mreže za lov i slično)

- paljenje otvorene vatre

- skladištenje i manipuliranje zapaljivim i eksplozivnim tvarima i sredstvima

- Na području Rezervata pušenje nije dopušteno, osim na privezištu u lučici Portoč

- Na području Rezervata zabranjeno je kampiranje odnosno logorovanje.

Primjena ISO 9001:2015  i 14001:2015

Primjenom normi ISO 9001:2015 i 14001:2015 Rezervat Lokrum je uspostavio nove razine mjerenja svojih poslovnih procesa. Svaki proces se nadzire posebnom dokumentacijom. Procesi koji su identificirani u organizaciji su: Identifikacija okolišnih aspekata, upravljanje rizicima, izvođenje radova, te procesi koji se odnose na upravljanje sustavom koje će izvođač dobiti nakon uvođenja u posao.

Izvođač je dužan poštovati odredbe ISO 9001:2015 i 14001:2015.

Uz navedeno izvođač je dužan provjeriti da li je došlo do bilo kakvog oštećenja  i onečišćenja okoliša tijekom obavljanja usluge i to evidentirati te uz to uključiti službe Rezervata Lokrum.

Ostale odredbe:

- Podaci o terminu obilaska lokacije na otoku Lokrumu

Ponuditelji su u mogućnosti obići predmetnu lokaciju na otoku Lokrumu i upoznati se s predmetom nabave kako bi prikupili potrebne podatke za izradu ponude i preuzimanje ugovorne obveze. Troškove dolaska na teren i obilaska lokacije snose ponuditelji. Dolazak na teren potrebno je najaviti Javnoj ustanovi Rezervat Lokrum najmanje 1 dan prije termina dolaska.

- Kategorije zaštite Otoka Lokruma

Otok Lokrum zaštićen je temeljem Zakona o zaštiti prirode u kategoriji posebnog rezervata šumske vegetacije.

Sukladno Uredbi o ekološkoj mreži, čitav otok Lokrum uključujući i pripadajući morski pojas od 150-ak metara od obale je područje ekološke mreže Natura 2000 (HR4000017 Lokrum) - područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove (POVS) za ukupno osam stanišnih tipova (Tablica 1.)

Tablica 1. Područja očuvanja značajna za vrste i stanišne tipove (POVS) (prema izvatku iz Uredbe o ekološkoj mreži, prilog III., dio 2.)

| Šifra područja | Naziv područja | Stanišni tip | Natura šifra |
| --- | --- | --- | --- |
| HR 4000017 | Lokrum | Naselja posidonije (Posidonion oceanicae) | 1120 |
|  |  | Grebeni | 1170 |
|  |  | Stijene i strmci (klifovi) mediteranskih obala obrasli endemičnim vrstama Limonium spp. | 1240 |
|  |  | Eumediteranski travnjaci Thero-Brachypodietea | 6220 |
|  |  | Karbonatne stijene sa hazmofitskom vegetacijom | 8210 |
|  |  | Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje | 8330 |
|  |  | Vazdazelene šume česmine (Quercus ilex) | 9340 |
|  |  | Mediteranske šume endemičnih borova | 9540 |

Područje otoka Lokruma sastavni je dio Povijesne jezgre Grada Dubrovnika s gradskim zidinama i utvrdama te gradskim jarkom te je uvršten u UNESCO-ov registar Svjetske kulturne baštine.

Otok Lokrum s akvatorijem zaštićen je kao kulturno dobro u sklopu Rješenja o zaštiti povijesne cjeline grada Dubrovnika i njene neposredne okoline (Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske – oznaka Z-3818) na temelju Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara. Sukladno istom Rješenju za zaštićenu povijesnu cjelinu grada Dubrovnika i njenu neposrednu okolinu uspostavljene su zone te je otok Lokrum s akvatorijem uvršten u zonu „A“ opisanu kao „potpuna zaštita povijesnih struktura“.

- Rok  izvršenja usluge:

zaključno do 31. siječnja 2019

Troškovnik

| Redni broj | Opis usluge | Jedinica mjere | količina | Jedinična cijena | Cijena bez PDV-a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | izrada detaljnog topografskog nacrta speleološkog objekta (nadzemnog i podmorskog) i pripadajućeg lokaliteta morskog jezera Mrtvo more na otoku Lokrumu u mjerilu M1:200, izrada 3D modela speleološkog objekta (nadzemnog i podmorskog) i pripadajućeg lokaliteta morskog jezera Mrtvo more, evidentiranje podataka o potencijalnom otpadu iz mora uključujući i minsko-eksplozivna sredstva MES te evidencija ostalih antropogenih utjecaja, izrada foto i video dokumentacije speleološkog objekta (nadzemnog i podmorskog) i pripadajućeg lokaliteta morskog jezera Mrtvo more i izrada završnog elaborata; dostava svih navedenih podloga i elaborata u digitalnom obliku | 1 |  |  |  |
|  | Cijena bez PDV-a |  |  |  |  |
|  | PDV % |  |  |  |  |
|  | Cijena s PDV-om |  |  |  |  |