KLASA: 406-02-05/18-402

URBROJ: 2117-05/18-05

Dubrovnik, 16.11.2018.

POZIV NA DOSTAVU PONUDE

Naručitelj:

Javna ustanova ''Rezervat Lokrum'', Od Bosanke 4, 20 000 Dubrovnik, OIB: 09038784691

Predmet nabave:

Sanacija ostatka križnih svodova srušenog sjevernog krila klaustra samostana

Evidencijski broj nabave: 3.5./2018

Procijenjena vrijednost nabave: 50.000,00 kuna

Tehničke specifikacije:

Tehničke specifikacije predmeta nabave navedene su u Troškovniku koji je sastavni dio ovog Poziva na dostavu ponude.

Uvjeti nabave:

- Način izvršenja:  Ugovor

- Rok izvršenja: Predviđeni početak izvršenja radova je 01.12.2018. a završetak najkasnije do 20.12.2018.

- Rok valjanosti ponude: 30 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda

- Mjesto izvršenja: otok Lokrum, Dubrovnik

- Rok, način i uvjeti plaćanja: plaćanje će se izvršiti nakon izvršenih radova, u roku od 20 dana od primitka računa, računi se ispostavljaju na adresu Naručitelja

- Cijena ponude: u cijenu ponude (bez PDV-a) uračunavaju se svi troškovi i popusti ponuditelja. Cijena ponude se treba iskazati redom: cijena ponude bez PDV-a, iznos PDV-a, cijena ponude sa PDV-om

- Kriterij odabira ponude: najniža cijena

Dokazi sposobnosti:

-Izvadak iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici njegova poslovnog nastana, kojim se dokazuje da ponuditelj ima registriranu djelatnost sukladnu predmetu nabave.

- preslik Rješenja kojim se dokazuje da je ponuditelj ovlašten za izvođenje radova na nepokretnom kulturnom dobru, izdano od Ministarstva kulture RH

- Popis ugovora o obavljenim radovima, istim ili sličnim predmetu nabave, izvršenih u godini u kojoj je započeo postupak nabave i tijekom jedne godine koja prethodi toj godini, a koji uključuje najmanje jednu potpisanu i ovjerenu potvrdu druge ugovorne strane o uredno izvršenim radovima sanacije na zaštićenom kulturnom dobru.

Sastavni dijelovi ponude:

Ponuda treba sadržavati:

- Ponudu ispunjenu i potpisanu od strane ponuditelja

- Troškovnik (Specifikaciju  predmeta nabave) ispunjen i potpisan od strane ponuditelja

- Traženi dokazi sposobnosti

Način dostave ponude:

- Rok za dostavu ponude: 5 (pet) dana

- Način dostave ponude: e-mailom na adresu:  maja@lokrum.hr i sdragojevic@lokrum.hr

Ostalo: Radi podnošenja kvalitetnije ponude, prije izrade ponude preporuča se izvršiti uviđaj na terenu, a radi sagledavanja svih okolnosti vezanih za organizaciju radova na samom otoku (doprema materijala i opreme, interna komunikacija i organizacija na samom otoku i sl.) Predmetne lokacije se može obići uz prethodnu najavu na e–mail: maja@lokrum.hr; sdragojevic@lokrum.hr, kristina@lokrum.hr. Troškove dolaska na teren i obilaska lokacije snose ponuditelji.

Osobe za obavijesti u vezi predmeta nabave:

Kristina Ćurčija, e mail: kristina@lokrum.hr, gsm:099-2546-777

Maja Martić, e-mail: maja@lokrum.hr  tel: (020) 805390

Odgovorna osoba:

Ivica Grilec, ravnatelj, e-mail: ravnatelj@lokrum.hr